### 财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：东莞市财政局滨海湾新区财政分局 | |
| 项目名称 | 威远岛土地整备支出 |
| 项目主管部门 | 东莞市滨海湾新区土地整备虎门片区现场指挥部 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评材料能及时报送；自评资料填报基本完整；能积极配合有关部门开展自评审核工作。  2、自评结果应用情况：项目第一次纳入绩效自评审核。  3、绩效信息公开情况：有绩效信息公开情况。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： 🞎 优 🗹 良 🞎 中 🞎 差 |
| 抽查审核意见 | 1. 预算执行情况：   项目预算执行情况良好 🗹  项目预算执行情况一般 🞎  项目预算执行情况较差 🞎  项目预算调整过大 🗹  具体情况：  区财政年初预算金额（131000）万元，调整后预算金额（33048.90）万元，预算调整率为（-74.77）%，实际支出金额（32189.38）万元，年初预算执行率为（24.57）%，调整后预算执行率为（97.40）% |
| 1. 产出方面：   项目基本完成预期产出目标 🗹  项目完成大部分预期产出目标 🞎  项目完成部分预期产出目标 🞎  大部分预期产出目标未完成 🞎  具体情况：  根据自评信息显示，项目完成集体农用地收地973亩，其他类土地签约925亩、收储私宅征收完成291宗，基本完成预期产出目标。 |
| 1. 效果方面：   项目基本实现预期效益目标 🗹  项目实现大部分预期效益目标 🞎  项目实现部分预期效益目标 🞎  项目实现预期效益不明显 🞎  具体情况：  根据自评信息显示，项目基本实现预期效益目标，土地按时移交，促进区域内经济建设发展，执行期内未接到投诉记录，群众满意度高。 |
| 绩效自评降档或“一票否决”情况 |  |
| 加强预算绩效管理的建议 | 1. 建议你单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理。 2. 建议你单位做好接下来的绩效信息公开工作，将该项目具体的绩效信息公开，并附上具体网址。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 | |
|  | |